PETUNJUK PENGISIAN

Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I)

Halaman petunjuk ini DIHAPUS sebelum dokumen dikumpulkan

| Mata Kuliah | Pengelolaan Proyek Sistem Informasi (AK-011415), 4 SKS, Semester VII |
| --- | --- |
| Fase / Minggu | Fase 1 · Definisi Proyek · Minggu 1–2 (dikumpulkan Minggu 2) |
| Capaian | Sub-CPMK 05.2.1 (5%): menawarkan alternatif solusi pemecahan masalah proyek SI berdasarkan hasil kajian; Sub-CPMK 03.3.2 (5%): menerapkan prinsip pengelolaan proyek SI |
| Bobot / Sifat | 10% dari nilai akhir · Tugas kelompok (5–7 orang) |
| Luaran | Requirement Document 3–5 halaman + lembar persetujuan klien bertanda tangan (Lampiran A) + presentasi 3–5 slide |
| Format | Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 3-3-3-3 cm, kertas A4. Halaman judul/identitas dan lampiran tidak dihitung dalam batas 3–5 halaman. |
| Etika | Sebutkan sumber rujukan dan penggunaan AI (Bagian 12). Rahasiakan data klien: jangan cantumkan data pribadi/keuangan sensitif tanpa izin klien. |

Cara mengisi: teks miring berwarna biru adalah petunjuk dan harus diganti dengan isi proyek kelompok. Teks dalam tanda <<…>> wajib diisi. Tabel boleh ditambah barisnya sesuai kebutuhan, tetapi tetap ringkas agar dokumen tidak melebihi 5 halaman.

Pemetaan kriteria penilaian RPS ke bagian dokumen:

| No | Kriteria Penilaian (RPS, Minggu 1–2) | Dijawab di Bagian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek disertai contohnya | 8 |
| 2 | Menjelaskan perbedaan dan kesamaan metodologi manajemen proyek (Waterfall, Agile, Scrum) | 4 |
| 3 | Menyebutkan teknik/langkah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan klien | 1.3 |
| 4 | Menyebutkan elemen-elemen yang harus ada dalam dokumen kebutuhan proyek | Seluruh dokumen (Bagian 1–11) |
| 5 | Mengidentifikasi berbagai jenis risiko dalam proyek sistem informasi | 9 |
| + | Menawarkan alternatif solusi berdasarkan hasil kajian (Sub-CPMK 05.2.1) | 3 |

Rubrik: Sangat Baik: mendalam, contoh tepat, teori terhubung dengan kondisi klien · Baik: jelas, kedalaman masih kurang · Cukup: belum menghubungkan teori–praktik · Kurang: sangat terbatas.

REQUIREMENT DOCUMENT

PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | Fiolim Amadeo |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | 1 / 4KA22 |
| Dosen Pengampu | Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I |
| Tanggal / Versi | 10-10-2026 / Versi <<1.0>> |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Alyssa Salma | 10123131 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Adrian Taufiqurrahman | 10123049 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Amanda Talitha | 10123134 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Alif Rahman | 10123123 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |
| Cyntia Gladies | 10123277 | Tester | Skenario pengujian & UAT |
|  |  | Technical Writer | Dokumentasi, user manual, laporan |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Klien

Klien merupakan reseller parfum yang aktif berjualan di platform shopee dan tiktok yang telah menjalani bisnis kurang lebih selama 1 tahun. Klien berencana membangun 1 toko offline dan melakukan branding untuk parfumnya sendiri dengan nama Scevra Parfume di lokasi Kebon Jeruk.

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Peningkatan biaya administrasi di platform marketplace seperti shopee dan tiktok saat ini berdampak langsung pada penurunan keuntungan usaha. Situasi tersebut mendorong peralihan strategi bisnis untuk fokus melakukan branding dan penjualan secara mandiri melalui website resmi serta media sosial. Langkah ini diambil untuk menekan biaya operasional sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dan langsung dengan konsumen.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan

## Harapan Klien

## Dalam menggali kebutuhan dan harapan klien, tim menggunakan teknik wawancara secara daring melalui aplikasi WhatsApp. Pemilihan media ini didasarkan pada kemudahan akses dan kecepatan respons dalam berkomunikasi dengan klien. Berdasarkan proses wawancara, adanya temuan mengenai masalah Biaya Operasional. Klien mengeluhkan peningkatan biaya administrasi di platform marketplace yang berdampak langsung pada penurunan keuntungan usaha. Klien membutuhkan platform alternatif berupa website resmi untuk melakukan branding serta penjualan secara mandiri. Klien berharap strategi peralihan ini dapat menekan biaya operasional sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dan langsung dengan konsumen mereka.

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Pemilik toko | 09 Oktober 2026 | Pajak penjualan di marketplace (Shopee) semakin naik. |
| Wawancara | Proses pemesanan | 09 Oktober 2026 | Transaksi online = Pilih Produk -> Checkout -> Plih Pengiriman -> Pilih Metode Pembayaran -> Checkout berhasil |
| Wawancara | Tampilan Website | 09 Oktober 2026 | Fokus Pada Tampilan Desktop dan untuk tampilan mobile sama seperti desktop namun landscape |

# 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 2.1 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk membangun website e-commerce parfum sebagai media branding dan penjualan online mandiri bagi klien, serta mengurangi ketergantungan terhadap marketplace Shopee dan TikTok. Website yang dikembangkan ditargetkan memiliki fitur katalog produk, detail produk, keranjang belanja, checkout, dan pembayaran. Keberhasilan proyek diukur berdasarkan berfungsinya seluruh alur pembelian, mulai dari pemilihan produk hingga penyelesaian pembayaran, serta tersedianya halaman pengelolaan produk dan pesanan bagi admin.

## 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| Fitur katalog dan detail produk parfum Fitur pemilihan produk Fitur keranjang belanja Fitur checkout dan pengisian data pemesanan Fitur pemilihan metode pembayaran Fitur pengelolaan produk oleh admin Fitur pengelolaan pesanan oleh admin | Pengelolaan operasional toko offline Menghubungkan sistem marketplace Shopee dan TikTok Penerapan layanan kurir untuk pelacakan otomatis Pengembangan aplikasi mobile Android atau iOS Pengelolaan iklan digital dan promosi berbayar |

## 2.3 Batasan Proyek

Waktu

Proyek dilaksanakan selama satu semester, yaitu 16 minggu, terhitung dari 28 September 2026 sampai selesai. Seluruh tahapan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, hingga pengujian, harus selesai sebelum kegiatan serah terima. Pelatihan pengguna dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dilaksanakan paling lambat pada Minggu ke-15, sedangkan Minggu ke-16 dicadangkan untuk perbaikan akhir dan penyelesaian dokumentasi.

Biaya

Pengerjaan proyek oleh tim tidak dikenakan biaya jasa. Biaya operasional yang dibutuhkan agar web dapat berjalan terdiri dari:

- Hosting: sekitar Rp100-200 rb per bulan, selama 3-6 bulan ditanggung oleh tim dan diperpanjang oleh klien.

- Domain: sekitar Rp50-150 rb per bulan, selama 3-6 bulan ditanggung oleh tim dan diperpanjang oleh klien.

- Perangkat (komputer, jaringan internet, dan perangkat pendukung lain): menggunakan perangkat yang sudah dimiliki/disediakan oleh tim, sehingga tidak ada biaya tambahan.

Setelah masa proyek berakhir, biaya perpanjangan hosting dan domain sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien.

Sumber Daya

Tim proyek terdiri dari 5 orang dengan pembagian peran Project Manager (Alyssa Salma), Sistem Analis (Adrian Taufiqurrahman), Desainer UI/UX (Amanda Talitha), Programmer (Alif Rahman), Penguji dan Technical Writer (Cynthia Gladies). Dari pihak klien, Fiolim Amadeo bertugas menyediakan data dan memberikan umpan balik. Waktu kerja tim terbatas karena dilakukan di sela kegiatan perkuliahan, sehingga pengerjaan difokuskan pada fitur yang sudah disepakati dalam ruang lingkup.

# 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Aplikasi tampilan responsive dapat dibuka diperangkat apa saja | Aplikasi web tampilan desktop |
| Kelebihan | Fleksibel, dapat diakses dari berbagai perangkat, tidak perlu instalasi khusus, dan mudah diperbarui. | Tampilan lebih optimal untuk komputer dan akses aplikasi lebih terfokus. |
| Kekurangan | Memerlukan penyesuaian tampilan untuk setiap ukuran layar dan pengujian pada berbagai perangkat. | Kurang nyaman digunakan pada HP karena tampilan dan tata letaknya lebih berfokus pada layar komputer. |
| Perkiraan biaya | Relatif terjangkau karena satu aplikasi dapat digunakan di berbagai perangkat, tetapi memerlukan waktu tambahan untuk pengujian responsivitas. | Relatif terjangkau karena pengembangan difokuskan pada satu jenis tampilan perangkat, sehingga penyesuaian desain lebih sederhana. |
| Kesesuaian dengan klien | Cocok untuk UMKM yang membutuhkan akses sistem pemesanan, kasir, dan pencatatan keuangan melalui berbagai perangkat. | Cocok untuk UMKM yang menjalankan sebagian besar kegiatan operasional melalui komputer atau laptop di tempat usaha. |
| Kemampuan tim & waktu | … | … |

Solusi terpilih: Alternatif A lebih direkomendasikan karena memberikan fleksibilitas akses bagi pemilik UMKM dan kebebasan pengguna. Alternatif B dapat dipilih apabila penggunaan aplikasi hanya difokuskan pada komputer untuk mengelola usaha (admin). Kedua alternatif tetap dapat menggunakan teknologi web yang sama perbedaan utamanya terletak pada desain dan responsivitas tampilan.

# 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

## 4.1 Metodologi

| Aspek | Agile |
| --- | --- |
| Pendekatan | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto |
| Alur kerja | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi |
| Kebutuhan | Berkembang sepanjang proyek |
| Perubahan | Diterima kapan saja |
| Keterlibatan klien | Terus-menerus memberi umpan balik |
| Peran tim | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri |
| Dokumentasi | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi |
| Kelebihan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil |
| Kekurangan | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif |
| Cocok untuk | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi |

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

## 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

Isi kondisi proyek kelompok, lalu beri tanda ✓ pada metodologi yang paling sesuai untuk setiap kriteria.

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Alur utama sudah jelas dari wawancara (pilih produk, checkout, pengiriman, pembayaran), tetapi detail tampilan dan fitur masih bisa berkembang |  | ✓ |  |
| Ketersediaan klien untuk review | Klien aktif dan mudah dihubungi lewat WhatsApp, sehingga bisa memberi umpan balik di setiap iterasi |  | ✓ |  |
| Ukuran & pengalaman tim | 5 orang, masih belajar dan baru pertama kali menangani proyek dengan klien nyata |  | ✓ |  |
| Batas waktu | 16 minggu; pemrograman dalam 3 iterasi (Minggu 9, 10, 12) dengan demo progres |  | ✓ |  |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Cukup mungkin, karena klien masih membangun brand dan toko sehingga kebutuhan bisa bertambah |  | ✓ |  |
| Kewajiban dokumen per fase | RD, SRS, SDD, dan dokumen lain wajib dikumpulkan berurutan |  | ✓ |  |

Metodologi terpilih: Agile, karena klien mudah dihubungi, kebutuhan masih bisa berkembang, dan hasil bertahap lebih aman untuk tim kecil dengan waktu 16 minggu. Fase definisi sampai desain (Minggu 1-8) tetap menghasilkan dokumen berurutan sesuai ketentuan mata kuliah, sedangkan pemrograman dilakukan dalam 3 iterasi (Minggu 9, 10, dan 12) dengan demo progres kepada klien pada setiap iterasi.

<<…>> karena … . Kaitkan dengan jadwal perkuliahan: fase definisi sampai desain (Minggu 1–8) menghasilkan dokumen berurutan, sedangkan pemrograman dilakukan dalam 3 sprint (Sprint 1 Minggu 9, Sprint 2 Minggu 10, Sprint 3 Minggu 12) dengan demo progres di kelas setiap sprint. Pendekatan gabungan (hybrid) boleh dipilih asalkan alasannya jelas.

# 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

Bagian ini cukup berupa gambaran umum; rincian kebutuhan fungsional/non-fungsional, use case, dan prioritas MoSCoW dibahas di SRS (Minggu 5–6).

## 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Menampilkan katalog produk parfum | Pelanggan |
| F-02 | Melihat detail produk (foto, harga, stok, deskripsi) | Pelanggan |
| F-03 | Mengelola keranjang belanja | Pelanggan |
| F-04 | Checkout dan pengisian data pemesanan (nama, kontak, alamat) | Pelanggan |
| F-05 | Memilih jasa pengiriman dan metode pembayaran | Pelanggan |
| F-06 | Login admin | Admin |
| F-07 | Mengelola data produk dan stok (tambah, ubah, hapus) | Admin |
| F-08 | Mengelola pesanan (melihat pesanan masuk, memverifikasi pembayaran, mengubah status, mengisi nomor resi secara manual) | Admin |

## 5.2 Keluaran Umum

Informasi/laporan yang dibutuhkan klien dari sistem: nama keluaran, penggunanya, dan kapan dibutuhkan (harian, mingguan, bulanan).

## 5.3 Informasi Masukan Umum

Data masukan apa yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran di 5.2, siapa sumbernya, dan pastikan seluruh data tersebut dapat tersedia tepat waktu.

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data barang masuk | Nota supplier | Harian | Laporan stok |

# 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja. Perkiraan jumlah transaksi per hari, volume data yang disimpan, waktu rata-rata dan maksimal proses (misalnya: pencarian data < 3 detik; laporan bulanan tersedia setiap tanggal 1).

6.2 Perkembangan. Perkiraan pertumbuhan bisnis/data (dalam persentase atau angka) dan berapa tahun sistem diharapkan tetap dapat digunakan.

6.3 Pengoperasian dan Lingkungan. Lokasi perangkat dan pengguna, perangkat keras & lunak yang tersedia di klien, koneksi internet, serta rencana server uji dan server produksi/hosting.

6.4 Integrasi dan Kompatibilitas. Sistem/aplikasi lain yang harus terhubung (misalnya: printer struk, WhatsApp, marketplace), format data yang harus didukung, serta bahasa pemrograman/platform yang diwajibkan atau dipilih.

6.5 Reliabilitas dan Ketersediaan. Jam operasional sistem, target ketersediaan (misalnya 99% pada jam kerja), perkiraan waktu antar-kegagalan (MTBF) dan waktu perbaikan (MTTR), serta rencana backup data.

6.6 Antarmuka Pemakai. Tingkat kemampuan komputer calon pengguna dan cara memperkenalkan sistem kepada pengguna baru (pelatihan, user manual, panduan di aplikasi).

6.7 Keamanan dan Kerahasiaan Data. Hak akses per pengguna, perlindungan data klien/pelanggan, dan ketentuan kerahasiaan yang disepakati dengan klien.

# 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Bagian/peran di organisasi klien yang paling terpengaruh, seberapa jauh cara kerja harus berubah, dan bagaimana sistem baru berjalan berdampingan dengan proses manual yang masih ada selama masa transisi.

# 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

Identifikasi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek ini, disertai contoh nyata dari kondisi klien/tim (misalnya: tujuan dan ruang lingkup jelas, klien terlibat aktif, komunikasi tim baik; atau sebaliknya: ruang lingkup terus membesar, kebutuhan tidak digali dengan benar, pekerjaan menumpuk di akhir semester).

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlibatan klien | Pendukung | Pemilik bersedia ditemui setiap Sabtu | Jadwalkan review rutin |
| … | … | … | … |

# 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

Identifikasi berbagai jenis risiko (ruang lingkup, jadwal, teknis, sumber daya/tim, klien & komunikasi, biaya, keamanan data). Nilai kemungkinan dan dampak dengan skala Rendah/Sedang/Tinggi, lalu tentukan mitigasi dan penanggung jawab (PIC).

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klien sulit ditemui saat UAT | Klien | Sedang | Tinggi | Sepakati jadwal UAT sejak awal | PM |
| R-02 | … | … | … | … | … | … |

# 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Pemeliharaan dan Dukungan. Bentuk jaminan setelah serah terima: lama masa dukungan, cara klien melaporkan masalah, dan batas tanggung jawab tim.

10.2 Dokumentasi dan Pelatihan. Dokumen yang akan diserahkan kepada klien (user manual, dokumen penerapan, BAST) dan rencana pelatihan pengguna: peserta, materi, waktu (Minggu 14–15), dan tempat.

# 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

## 11.1 Jadwal Garis Besar

Jadwal rinci (WBS dan Gantt Chart) disusun pada Fase Perencanaan (Minggu 3–4). Di sini cukup isi rencana tanggal setiap fase.

| Fase | Minggu | Luaran | Rencana Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Definisi Proyek | 1–2 | Requirement Document + persetujuan klien |  |
| 2. Perencanaan | 3–4 | Kelayakan, WBS, Gantt Chart | <<…>> |
| 3. Analisis Kebutuhan | 5–6 | SRS | <<…>> |
| 4. Desain Sistem | 7–8 | SDD | <<…>> |
| 5. Pemrograman | 9, 10, 12 | Aplikasi + dokumen implementasi | <<…>> |
| 6. Pengujian | 13 | Skenario pengujian & UAT | <<…>> |
| 7. Penerapan | 14–15 | Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan | <<…>> |

## 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Syarat sistem dinyatakan diterima klien (misalnya: seluruh skenario UAT berstatus “Diterima” dan BAST ditandatangani), serta komitmen yang dibutuhkan dari klien (narasumber, akses data, waktu pelatihan dan UAT).

# 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan yang digunakan (misalnya Schwalbe, Information Technology Project Management, 2019; PMBOK Guide, 2021). Nyatakan secara jujur apakah dan untuk bagian apa alat AI digunakan.

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek PERANCANGAN APLIKASI PEMESANAN BERBASIS WEB PADA TOKO SCEVRA PARFUME yang disusun oleh Kelompok 1 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta, .... Oktober, 2026

| Pihak Klien | Project Manager |
| --- | --- |
| (cap/stempel bila ada) |  |
| Fiolim Amadeo | Alyssa Salma |
| Owner | NPM 10123131 |

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr. Lulu Chaerani Munggaran., S.Kom., M.M.S.I